Техническое задание

1. Ожидание от конечного продукта.
  Создание обучаемой нейросети, которая будет производить рекрутинг кандидатов на первом этапе приема, а так же получение отчетности работодателем о прошедших этап на всех стадиях отбора
2. Ключевые этапы выполнения работ.
  1. Создание модели сайта
  2. Добавление машинного обучения в программу
3. Возможность отправки сообщений с результатом отбора по электронной почте
4. Сбор статистики по объявлениям
5. Доработка статистики, возможность отслеживания воронки на каждом из этапов
6. Улучшение работы машинного обучения
  3. Календарный график или сроки исполнения.
  Дизайн — две недели (01.07 — 14.07)
  Настройка форм — неделя (07.07. - 14.07)
  Загрузка резюме - неделя (01.07 — 07.07)
  Обучение и сбор данных для модели — 3 недели (0.8 — 29.07)
  Тестирование — 2 недели (01.08 — 14.08)
  Отладка — 1 неделя (15.08 — 22.08)
  Предоставление компании готового результата, доработки — неделя (23.08 — 31.08)
  Ввод в эксплуатацию 01.09.2024
  4. Процедура контроля в процессе реализации проекта
  Контроль заказчиком будет происходить на всей стадии создания продукта. Заказчик сможет наблюдать за ходом выполнения работы и вносить свои предложения по улучшению продукта.